WZÓR UMOWY NR ......../2020/I/IR

Wynagrodzenie ryczałtowe

W dniu ………...... 2020 r. w Lublinie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie z siedzibą ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,

NIP 712-010-46-97, REGON 430689052, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

- ………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie do realizacji zadania/usługi pn.: „Budowa budynku koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie” w zakresie tożsamym z ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowaną i obowiązującymi przepisami prawa.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, a ponadto zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy jak również uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych prawem dokumentów, w tym określonych w SIWZ, a w szczególności: opinii, opracowań, uzgodnień, pozwoleń, wypisów, decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wymogami określonymi w SIWZ oraz innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne i organizacyjne dotyczące realizacji niniejszej Umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych właściwym organom kontrolnym.

§ 2

PRZEDSTAWICIELE STRON, OSOBY REALIZUJĄCE UMOWĘ

- Zamawiający powoła osoby odpowiedzialne za kontrolowanie rozliczenia finansowego zadania oraz realizację przedmiotu umowy. Lista osób wyznaczonych przez Zamawiającego na poszczególne funkcje wraz z informacją dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.

- Wykonawca powoła osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy. Lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę na poszczególne funkcje wraz z informacją dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.

- Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby wymienionej w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do jej zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego.

- Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy.

- Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowych osób, o których mowa w ust. 2 zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących tych osób, w celu spełnienia przez nich co najmniej warunków określonych w SIWZ. Nieprzedłożenie dokumentów dotyczących tych osób lub niespełnienie przez nich co najmniej warunków określonych w SIWZ powoduje nieskuteczność takiej zmiany.

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):

  - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- zgodnie z rodzajem czynności wymienionych w SIWZ,

- sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących ww. czynności zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w § 10 ust. 1 lit. h) – i);

- uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

  - w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do sprawdzenia tożsamości każdego z pracowników, wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego w odniesieniu do przedłożonego Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 6 lit. b) Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 lit. j).

  - w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 lit. a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§ 3

TERMINY REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania i przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 6 ust. 11, koncepcji projektowo-architektonicznej wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) – w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem procedury zatwierdzania dokumentacji przewidzianej w § 6;

- wykonania i przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 6 ust. 11, dokumentacji projektowej, wskazanej w § 4 ust. 1 lit. b) oraz dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania) lub dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót – w terminie 150 dni od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem procedury zatwierdzania dokumentacji przewidzianej w § 6;

- wykonania i przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 6 ust. 11, dokumentacji projektowej wskazanej w § 4 ust. 1 lit. c) – f) wraz z załączoną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania) – w terminie …………. r., z zastrzeżeniem procedury zatwierdzania dokumentacji przewidzianej w § 6;

- pełnienia nadzoru autorskiego w terminie do dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji technicznej końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 4

ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Na zakres dokumentacji technicznej, zwanej dalej „dokumentacją”, składają się następujące opracowania w formie papierowej:

  - koncepcja projektu wraz z wizualizacją – 2 egz.

  - projekt budowlany – każda branża w 4 egz. lub dokumentacja niezbędna do zgłoszenia rozpoczęcia robót,

  - projekt wykonawczy – każda branża w 3 egz.,

  - kosztorysy wykonawcze w poszczególnych branżach – w 2 egz.,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach – w 2 egz.,

  - zbiorcze zestawienie kosztów zadania – w 2 egz.

2. Wszystkie elementy wymienione w ust. 1 oprócz formy pisemnej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie elektronicznej (1 egz. na płycie CD, 1 egz. na pendrive), osobno dla każdego opracowania:

- koncepcja projektu, projekt budowlany i wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branże,

- kosztorysy zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branże,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zbiorcze zestawienie kosztów zadania w formacie PDF i DOC.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Zakres obowiązków Wykonawcy określają postanowienia umowy, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada wszelkie właściwe uprawnienia niezbędne do opracowania dokumentacji i zatwierdzenia projektu budowlanego w celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji w pełnym wymaganym zakresie,

- zna uwarunkowania procesu budowlanego i wymogi prawa budowlanego, administracyjnego zagospodarowania przestrzennego,

- ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem prac wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z SIWZ, ustaleniami z przedstawicielami Zamawiającego, wymaganiami ustaw i rozporządzeń, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, w tym z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisami resortowymi obowiązującymi w Policji,  z uwzględnieniem przepisów art. 29-33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w tym określenie planowanych robót za pomocą kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzanie ofert, w sposób obiektywny, z zachowaniem przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określających sposób opisu przedmiotu zamówienia, jak również zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania dokumentacji, z uwzględnieniem ustaleń przyjmowanych w trakcie narad roboczych z Zamawiającym,

- uzyskania warunków technicznych od dystrybutorów mediów lub ich zmian oraz decyzji pozwolenia na budowę  lub dokonanie zgłoszenia jeżeli jest to konieczne,

- wykonania poprawek oraz uzupełnienia braków w dokumentacji w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego w ramach udzielonej rękojmi oraz nadzoru autorskiego,

- poprawienie dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów, lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie realizacji niniejszego zadania jak i robót budowlanych wykonywanych na podstawie tej dokumentacji po rygorem naliczania kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. f),

- podania dla poszczególnych materiałów, urządzeń i systemów technologicznych parametrów równoważności oraz zaznaczenia ich w dostarczonych kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych lub innych przekazanych Zamawiającemu dokumentach,

- informowania Zamawiającego na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac,

- udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wiadomości o treści zapytania,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja będzie zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy oraz oświadczenie w powyższym zakresie podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- uzyskania wszelkich dokumentów, w tym map, wypisów i wyrysów, pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, pozwoleń i zezwoleń, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagana), dokonania ekspertyz i uzgodnień z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń p.poż, bhp, sanitarno- higienicznych i innych, jeżeli jest to wymagane odrębnymi przepisami, umożliwiającymi późniejszą prawidłową realizację robót budowlanych i eksploatację obiektu, warunkami określonymi w SIWZ, aktualnymi warunkami technicznymi, polskimi normami, aktualnie obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi projektowania z uwzględnieniem uzgodnień poczynionych z Zamawiającym,

- załączenia do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części przedmiotu umowy podwykonawcy, wymagana będzie pisemna zgoda Zamawiającego, chyba że podwykonawca oraz zakres czynności zleconych mu do wykonania, został wskazany w Załączniku nr 4 do Umowy. Za czynności podwykonawcy Wykonawca będzie odpowiadał jak za działania własne. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za zapłatę należnego podwykonawcy wynagrodzenia,

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o wszelkich zmianach adresu, numerów telefonicznych i faksów, osób upoważnionych do reprezentacji, przekształceniach własnościowych, likwidacji, wszczęciu postępowania upadłościowego, zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności, itp.

- Obowiązkiem Stron jest współdziałanie w celu opracowania dokumentacji projektowej,
a w szczególności:

  - uczestniczenie w naradach roboczych na każde żądanie Stron,

  - uzgodnienie przez Wykonawcę z Zamawiającym zastosowanych w dokumentacji materiałów zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego,

  - sporządzanie z narad protokołów podpisanych przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 i biorących w nich udział odpowiednio do potrzeb.

- W terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy, a Wykonawca jest obowiązany przejąć, miejsce realizacji zadania celem wykonania prac związanych z opracowaniem dokumentacji.

§ 6

ODBIÓR DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

- Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w § 3 po 1 egzemplarzu dokumentacji w formie papierowej oraz w postaci elektronicznej wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności tych prac.

- Złożenie przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego jej odbioru.

- W terminie do 10 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, że:

- zatwierdza dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę lub,

- odrzuca dokumentację w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę, ze wskazaniem przyczyn odrzucenia.

- Odrzucenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w związku ze stwierdzeniem w niej wad wynikających w szczególności z jej sprzeczności z SIWZ, niniejszą umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.

- Jeśli Zamawiający odrzuci dokumentację, o której mowa w ust. 1, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przygotuje dokumentację poprawioną, wolną od wad, uwzględniającą zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.

- Wykonawca złoży ponownie wykonaną dokumentację, o której mowa w ust. 1, Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tryb odbioru określony w ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio, przy czym, w przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. b).

- Odrzucenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przez Zamawiającego lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia do niej określonych modyfikacji będzie wiążące dla Wykonawcy.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 1,  według procedury określonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Miejscem odbioru wykonanej kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w ilości egz. i formie określonej w § 4 wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności tych prac w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej będzie siedziba Zamawiającego.

- Na dowód otrzymania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, opinii, uzgodnień lub innych dokumentów, do uzyskania których zobowiązany był Wykonawca zostanie sporządzony protokół przekazania podpisany przez osoby, o których mowa
w § 2 ust. 1 i ust. 2.

- Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów podpisze protokół zdawczo-odbiorczy.

- Datę wskazaną w protokole przekazania, o którym mowa w ust. 10, traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy w zakresie sporządzenia i przekazania kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 i w § 4, o ile prawidłowość realizacji przedmiotu umowy została potwierdzona przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 11.

- W przypadku niewykonania dokumentacji w terminach określonym w § 3, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 lit. d).

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji, i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Za wystąpienie i usunięcie ewentualnych wad w dokumentacji oraz w wykonanych i przewidzianych do wykonania na podstawie tej dokumentacji robotach budowlanych odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca przenosi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 11 na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość majątkowych praw autorskich, w tym także praw majątkowych zależnych, do dokumentacji i do opracowań objętych niniejszą umową oraz do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy opracowań na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz określonych w ust.2.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalenie projektu i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy,

  - zwielokrotnienie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką,

  - zapis dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w formie elektronicznej,

  - wykorzystanie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,

  - zmiana lub adaptacja dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,

  - udostępnianie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiającego,

  - wykorzystanie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej,

  - udostępnienie dokumentacji i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 nastąpi w ramach wynagrodzenia za dokumentację projektową określonego w § 9 ust. 1 lit. a) – c).

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 8

NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c) zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadań wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

- Terminem rozpoczęcia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzień rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

- Terminem zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego jest dzień zakończenia robót budowlanych i wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji zadania, w tym uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- W ramach niniejszej umowy projektanci branż, odpowiednio do potrzeb, zobowiązani są do wykonywania czynności nadzoru, wizytowania placu budowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego oraz do udziału w odbiorze końcowym. Każdy pobyt na budowie powinien zostać odnotowany wpisem do dziennika budowy.

- W szczególności sprawowany nadzór autorski obejmuje:

  - przyjazd na budowę na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia faxem, e-mailem, telefonicznie bądź pisemnie,

  - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z dokumentacją, o której mowa w § 1,

  - uzgadnianie na wniosek Zamawiającego i kierownika budowy możliwości wyłączenia robót, wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie lub konieczności wykonania robót dodatkowych, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji, o której mowa w § 1 i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 9

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ………………zł brutto (słownie:…………………), w tym:

  - …………………….zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację, o której mowa
w § 4 ust. 1 lit. a), płatne po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego,

  - ……………..……….zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację, o której mowa
w § 4 ust.1 lit. b) wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania) lub dokumentem potwierdzającym zgłoszenie robót, płatne po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego,

  - …………..………. zł brutto za wykonaną i odebraną dokumentację, o której mowa
w § 4 ust.1 lit. c) – f) wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagana), płatne po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego,

- Strony ustalają, że rozliczenie za faktycznie wykonany przedmiot umowy nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków:

- przekazaniu zestawienia należności podwykonawców za wykonane usługi wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

- przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wynikającego z faktur podwykonawców, o których mowa w lit. a). Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,

- przekazaniu oświadczenia wszystkich podwykonawców, złożonych nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że otrzymali wynagrodzenie za usługę przez siebie wykonane, a objęte złożoną przez Wykonawcę fakturą, z jednoczesnym wskazaniem wysokości należności niewymagalnych oraz datą ich wymagalności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-2.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonane na podstawie faktury VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, wówczas w polu faktury o nazwie referencja kupującego umieści następujący symbol: LB3L00.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności w drodze: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane względem Zamawiającego są bezskuteczne.

§ 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, wskazanych w § 12 ust. 1 lit. a) – d), bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c),

  - nieterminowego usunięcia wad i usterek w przekazanej do zatwierdzenia zgodnie z § 6 ust. 1 dokumentacji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 odpowiednio lit. a) – c) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, nie więcej jednak niż 10% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c),

  - nieterminowego usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 odpowiednio lit. a) – c) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, nie więcej jednak niż 10% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c),

  - nieterminowego wykonania i odbioru  dokumentacji, o której mowa w § 1 i § 4 lub nieterminowego przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagana), w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 odpowiednio a) – c) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po przekroczeniu terminów, o których mowa w § 3, nie więcej jednak niż 10% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c),

  - zaistnienia wad, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  – w wysokości 15 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c),

  - nieterminowego wykonania poprawek, o których mowa w § 5 ust. 4 lit. d) w odebranej przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 4 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 odpowiednio lit. a) – c) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia przekroczenia terminów wyznaczonych przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż 8% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c),

  - każdorazowej odmowy pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 8 – w wysokości 0,1 % sumy wynagrodzenia, którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c),

  - opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. b) w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) – c) za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia;

  - nieprzekazania Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób, o którym mowa § 2 ust. 6 lit. b) w wysokości 400 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących czynności, o których mowa w § 2 ust. 6 lit. a) z przedłożonym wykazem osób, w wysokości 400 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę, jak również potrącenie lub w inny sposób zaspokojenie żądania zapłaty kary umownej należnej Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy,, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

§ 11

GWARANCJE I RĘKOJMIE

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji jakości na wykonaną dokumentację objętą przedmiotem umowy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1 do upływu terminu rękojmi i gwarancji na  roboty budowlane realizowane na podstawie tej dokumentacji, pod warunkiem że roboty budowlane rozpoczną się w terminie 3 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego tej dokumentacji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

  - złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,

  - wszczęciu postępowania upadłościowego,

  - ogłoszeniu swojej likwidacji,

  - zawieszeniu działalności.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego wad w dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w ustalonym przez Zamawiającego terminie.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  umownego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z § 9 ust.1 lit. a) – c),  tj. kwotę: …………… zł (słownie: ………………………) w formie ……………………...

  - 30 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

  - 70 % wartości zabezpieczenia określonej w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad, a w przypadku ich wystąpienia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunięcia wad.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 1 lit. a) – b). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

- W przypadku podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego z wadami zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zachowuje moc wiążącą do czasu usunięcia wad zgłoszonych w protokole. W niniejszej sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 11 i 12.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w okresie obowiązywania umowy - odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca zlikwiduje działalność,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z umową,

- zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 przekroczy 20 dni,

  - W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia w oznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni.

  - Umowne prawo odstąpienia Zamawiający realizuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2.

  - W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową prac oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace.

  - Wykonawca może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a). Umowne prawo odstąpienia Wykonawca realizuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia od umowy.

§ 14

ZMIANY UMOWY

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy 
w stosunku do treści umowy w sytuacji, gdy zachodzą następujące okoliczności mające wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy:

- z przyczyn spowodowanych siłą wyższą

- z przyczyn spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Stron lub, których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,

- gdy jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania,

- jeżeli realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa,

- gdy zachodzi konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- jeśli zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

- Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przyjęcia do wiadomości wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania terminu umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia.

- Oprócz przypadków przewidzianych w umowie, Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany w treści umowy w sytuacji, gdy zmiana taka nie ma wpływu na realizację przedmiotu umowy i nie narusza istotnych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego zawartych 
w treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 1 - 3 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 i ust. 2 i zatwierdzonych przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w treści załącznika wskazanego w ust. 7.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są w zakresie objętym Umową do realizowania obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację i prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca poinformuje Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o wykorzystywaniu przez Zamawiającego danych osobowych w zakresie wynikającym z Umowy do celów realizacji Umowy.

- Przepisy ust. 1- 4 mają zastosowanie w przypadku zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie danych osobowych.

- Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe w celu określonym w Umowie oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazanych mu przez Zamawiającego zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05. 2016, s 1) i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi ww. przepisów prawa.

- Wykonawca udostępnia dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Zamawiający będzie przetwarzał, udostępnione mu dane osobowe, w tym dane osobowe pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i innych osób wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. (Dz. Urz. KGP poz. 21) w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1 do umowy

Nr …………… z dnia …………..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 2 do umowy

Nr …………… z dnia …………..

Lista osób ustanowionych przez Zamawiającego przedstawicieli  odpowiedzialnych                           za kontrolowanie rozliczania finansowego zadania oraz realizację umowy.

1. ……………………..

Załącznik Nr 3 do umowy

Nr …………… z dnia …………..

Lista osób powołanych przez Wykonawcę odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.

1. ……………………..

Załącznik Nr 4 do umowy

Nr …………… z dnia …………..

Wykaz podwykonawców.

Załącznik Nr 5 do umowy

Nr …………… z dnia …………..

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: